TOR e-bidding  Rev.1

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

ซื้อ/จ้าง/เช่า

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการ : พัฒนาสื่อออนไลน์และเว็บไซต์เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่าย

โดยสำนัก/ฝ่าย : สื่อสารองค์กร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

| 1. | ความเป็นมา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | การสื่อสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์องค์กรเป็นหนึ่งในช่องทางที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารข้อมูลสุขภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งเป็นสื่อที่สามารถแสดงออกและสะท้อนต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นฝ่ายสื่อสารองค์กรในฐาะผู้รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานสื่อสารผ่านเว็บไซต์กลางของ สสส. จึงได้วางแผนในการปรับรูปแบบการสื่อสาร รวมถึงระบบปฏัติการของเว็บไซต์ ให้ทันสมัยและสนองตอบต่อการสะท้อนภาพลักษณ์องค์กรยิ่งขึ้น เพื่อให้เว็บไซต์ที่ปรับรูปแบบใหม่ใหม่จะต้องสามารถสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทั้งในด้านความสวยงาม ความทันสมัยของข้อมูล ความรวดเร็วในการใช้งานและการค้นหาข้อมูล ใช้งานง่าย สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เยี่ยมชม มีระบบบริหารเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบในการปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์ เช่น เครื่องมือในการใส่ เอกสาร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง สื่อมัลติมีเดีย และวีดิทัศน์ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ระบบเว็บไซต์จะต้องมีเสถียรภาพ มีระบบสำรองข้อมูล และมีระบบป้องกันไวรัสและการคุกคามจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | วัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ - เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรในฐานะผู้ “คิดนวัตกรรม สานแนวร่วม สร้างค่านิยม” เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี - เป็นเว็บไซต์กลางรวบรวมข้อมูลการสื่อสาร การดำเนินงานขององค์กร สำนักและภาคีเครือข่าย - เพื่อให้การบริการต่างๆ ของเว็บไซต์สะดวก ทันสมัย รวดเร็ว และสนองตอบต่อความสนใจของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | กลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ประชาชนทั่วไป - ภาคีเครือข่าย - ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สสส. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | คุณสมบัติของผู้เสนองาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - มีความสามารถตามกฎหมาย - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย - ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ - ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง - ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย - มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา - เป็น  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุ หรือรับจ้าง งานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง - ต้องการให้ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานหรือไม่  ต้องการ  ไม่ต้องการ - **ต้องการให้ผู้เสนอราคามีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาซื้อ/จ้างหรือไม่ ต้องการ จำนวน 1 ผลงาน โดยผลงานมีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,725,000 บาท จะต้องเป็นผลงานที่ดี เป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเสร็จ เรียบร้อยมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงาน ที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้าเชื่อถือ  ไม่ต้องการ - **ต้องการให้ผู้เสนอราคามีสำเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาซื้อ/จ้างหรือไม่  ต้องการ จำนวน 1 ผลงาน โดยผลงานมีวงเงินไม่น้อยกว่า บาท จะต้องเป็นผลงานที่ดี เป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเสร็จเรียบร้อยมาแล้วไม่เกิน ปี นับตั้งแต่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ไม่ต้องการ - ต้องการกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากตัวอย่างเอกสารกำหนดหรือไม่ ต้องการ ไม่ต้องการ ถ้าต้องการ ให้กำหนดคุณสมบัติอื่นๆ ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรที่ได้รับการรับรองด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ CISSP (Certified Information Systems Security Professional) และได้รับการรับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานโปรแกรมประยุกต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล CSSLP (Certified Secure Software Lifecycle Professional) หรือเทียบเท่า โดยมีหนังสือรับรองแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสาร " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงานจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์หลักของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ชื่อโดเมนเดิม คือ www.thaihealth.or.th จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวจะต้องมีความสามารถในการจัดทำเป็น Web Portal ในรูปแบบของ Dynamic เว็บไซต์ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลและแก้ไขข้อมูลในภายหลังผ่านเครื่องมือในการดูแลเว็บไซต์เป็นระบบฐานข้อมูลได้ โดยเนื้อหาในเว็บไซต์หลักนี้ จะต้องครอบคลุมเนื้อหาในเว็บไซต์เดิม คือ www.thaihealth.or.th ทั้งหมด - ออกแบบและพัฒนาโครงร่างเว็บไซต์ (Template) จำนวนอย่างน้อย 3 โครงร่าง - เว็บไซต์หลักสามารถเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ภายใต้องค์กร สสส. รวมถึงระบบต่างๆ ขององค์กรได้ อาทิ เว็บไซต์ resourcecenter.thaihealth.or.th ระบบบริหารโครงการ สสส. เป็นต้น - บูรณาการบัญชีผู้ใช้เว็บไซต์ภายใต้องค์กร สสส. ให้สามารถเข้าถึงระบบงานต่างๆ ในลักษณะ Single Sign-on หรือเทคนิควิธีอื่นที่เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัย - การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดจะต้องรองรับการใช้งานที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามข้อกำหนด WCAG ระดับ AA และรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตมือถือ - ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เว็บไซต์ ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ www.thaihealth.or.th โดยที่บุคลลทั่วไปสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน และผู้ใช้สามารถได้รับข้อมูลที่คาดหวัง - ออกแบบโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ โดยวิเคราะห์ถึงความสำคัญของข้อมูล เพื่อให้การออกแบบเป็นไปตามหลักของ Web Usability - ออกแบบเว็บไซต์ ที่ผสานความสวยงามสอดคล้องกับภาพลักษณ์องค์กร สสส. ให้มีความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดี - ถ่ายโอนข้อมูล (Convert Data) เว็บไซต์เดิมของ สสส. เข้าสู่เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นใหม่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Server) ของ สสส. - กำหนดมาตรฐานเบื้องต้นที่สามารถรองรับการใช้งานและการขยายตัวของเว็บไซต์ในอนาคต โดย กำหนดเนื้อที่ (Disc Space) ให้เพียงพอ และบริหารจัดการค่า Bandwidth ที่เอื้อกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยผู้เข้าชมต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับชมแม้ในกรณีมีผู้เข้าชมมากในขณะนั้นก็ตาม - พัฒนาระบบเว็บไซต์ที่มีเสถียรภาพ จัดทำแผนบริหารจัดการฐานข้อมูลเว็บไซต์ และจัดหาพร้อม ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เหมาะสม เช่น ระบบป้องกันไวรัส ระบบป้องกันสแปมบอท (Spambot) รวมถึงระบบป้องกันการคุกคามจากภายนอก - พัฒนาระบบสำรองข้อมูลที่สามารถสั่งสำรองข้อมูลผ่านทางเครือข่ายได้ โดยต้องดำเนินงานสำรองข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ และสามารถย้อนหลังข้อมูลได้อย่างน้อย 3 เดือน - จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ (Web Promote) โดยให้ Search Engineให้ค่าความสำคัญของเว็บไซต์สูงสุดในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ของ สสส. และภาคีเครือข่าย โดยมีเป้าหมายจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 30,000 UIP/วัน - พัฒนาระบบการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ง่ายและสะดวก - การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารเว็บไซต์ในลักษณะ Web Portal ต้องสามารถใช้ในการบริหารจัดการทั้งเว็บไซต์หลัก และเว็บไซต์รองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องมีความสามารถสร้างเว็บไซต์รองเพิ่มได้ในอนาคตและทุกเว็บไซต์จะต้องใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ทั้งในส่วนข้อมูลสมาชิก และข้อมูล การแสดงผลรวมทั้งการจัดการดูแล แก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์ และการใช้งานต้องสามารถดำเนินการผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ได้ - เว็บไซต์รองรับระบบแปลภาษาไทย และอังกฤษ และสามารถเพิ่มภาษาใหม่ได้ในภายหลัง - เว็บไซต์ต้องรองรับการแสดงผลได้กับทุก Web Browser ในปัจจุบัน ผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงเรื่องการแสดงผลในทุก web browser ให้การแสดงผลในแต่ละ Web Browser นั้นมีการแสดงผลที่เหมือน หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด - เว็บไซต์ต้องคำนึงถึงการแสดงผลได้กับทุกแฟลตฟอร์มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อันมีความแตกต่างเรื่องขนาดการแสดงผลและคุณสมบัติในการประมวลผล และตอบสนอง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรืออุปกรณ์จอภาพชนิดสัมผัส ที่มีใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงเรื่องการแสดงผลในแต่ละอุปกรณ์ ให้การแสดงผลในแต่ละอุปกรณ์นั้นมีการแสดงผลที่เหมื่อน หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้ ให้มีการใช้งานได้หลากหลาย โดยมีรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement Analysis) ผู้รับจ้างจะต้องเก็บข้อมูล วิเคราะห์เพื่อระบุถึงความต้องการต่าง ๆ รวมถึงคัดเลือกส่วนที่เป็นสาระสำคัญและอยู่ในขอบเขตการพัฒนา ทั้งความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional requirements) ความต้องการไม่เป็นเชิงฟังก์ชัน (Non-functional requirements) ความต้องการของผู้ใช้ (User requirements) ความต้องการของระบบ (System requirements) และข้อกำหนดความต้องการ (Requirement specification) ส่วนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Analysis Design And Developing) (1 ) การสร้างและแสดงเนื้อหาทางเว็บเพจ Front End • สามารถแสดงบทความหรือเนื้อหาต่างๆ ทางหน้าเว็บไซต์ • สามารถแสดงข้อมูลมัลติมีเดีย คลิปเสียง คลิปวิดีโอ รูปภาพ ในหน้าบทความหรือเนื้อหาได้ • ผู้ใช้งานสามารถส่งบทความหรือเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ผ่าน email และ Social Media ได้ • จะต้องมีการใช้งาน Really Simple Syndication (RSS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ • ความเสถียรของระบบ Back End • สามารถแบ่งกลุ่มเนื้อหาข้อมูลได้อย่างน้อย 3 ระดับ • สามารถสร้างเมนู Link ไปยังเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ • สามารถกำหนดระดับผู้ใช้งานได้ • สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานได้ • สามารถกำหนดสิทธิสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลในกลุ่มตามสิทธิของตนได้ • สามารถกำหนดวันและเวลาในการแสดงผลบทความหรือเนื้อหาต่างๆ ได้ • สามารถกำหนดบทความหรือเนื้อหาต่างๆ ที่จะแสดงในหน้าแรก • สามารถกำหนดให้แสดงผลบทความล่าสุด บทความยอดนิยม ในหน้าแรกและหน้าเว็บเพจอื่นๆ ในพื้นที่กำหนดไว้ได้ • สามารถกำหนดขนาดของรูปภาพ (Picture Dimension) ความกว้าง x ความยาว ในเนื้อหาเพื่อแสดงทางหน้าเว็บไซต์ได้ • สามารถ Upload ไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอ อย่างน้อยดังนี้ WMA, WMV, WAV, MP3, AVI, MPEG, FLV,MP4 ใส่เว็บไซต์ผ่านทาง Web Browser ได้ • สามารถเปลี่ยนโครงร่างเว็บไซต์ เพื่อให้เหมาะกับงานตามเทศกาลต่าง ๆ (2 ) มีระบบสมัครสมาชิก (Member) ผ่านทางเว็บไซต์หลัก Front End • สมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ • สมาชิกสามารถระบุการเป็นสมาชิกในเว็บไซต์รองได้ • สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ • สมาชิกสามารถแจ้งให้ระบบสร้างรหัสผ่านใหม่ และส่งรหัสผ่านใหม่นั้นไปยังอีเมล์ของสมาชิกได้โดยอัตโนมัติ Back End • ทั้งเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์รองใช้ฐานข้อมูลสมาชิกร่วมกัน • สามารถกำหนดประเภทสมาชิกในระดับต่างๆ • สามารถกำหนดกลุ่มสมาชิกได้ • สามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบและข้อมูลได้ตามระดับและกลุ่มของสมาชิก • ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการสมาชิก ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ และเพิ่มข้อมูลสมาชิกได้ • ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกการอนุมัติสถานะภาพของการเป็นสมาชิก หรือปรับปรุงระดับการใช้งานของสมาชิกได้ทั้งแบบ Auto และ Manual • ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดได้ว่าข้อมูลส่วนใดที่สมาชิกสามารถแก้ไขได้และส่วนใดแก้ไขไม่ได้ • มีอีเมล์ตอบรับอัตโนมัติในกรณีสมัครสมาชิก • สามารถกำหนดสิทธิของสมาชิกได้ • ประมวลผลข้อมูลสมาชิกและพิมพ์ออกมาเป็นรายงานได้ (3) ระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Front End • สมัครร่วมกิจกรรมผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ทั้งที่เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ สสส. Back End • ผู้ดูแลสามารถกำหนดกิจกรรมที่ประกาศให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ • ประมวลผล ผู้สมัครร่วมกิจกรรม แบ่งตามกลุ่มกิจกรรม และพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ (4) ระบบแบบฟอร์ม (Form) Front End • กรอกแบบฟอร์มผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Back End • สร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัด • สามารถกำหนดแบบฟอร์มให้เชื่อมโยงกับปฏิทินกิจกรรมได้ • มีฐานข้อมูลผู้ตอบแบบฟอร์มเชื่อมโยงกับระบบสมาชิก • แสดงรายชื่อผู้ตอบแบบฟอร์ม และส่งออกเป็นไฟล์ ในรูปแบบ CSV และ XML ผ่านทาง Web Browserได้ • แสดงประวัติการตอบแบบฟอร์มของสมาชิก และส่งออกเป็นไฟล์ ในรูปแบบ CSV และ XML ผ่านทาง Web Browserได้ • ส่งอีเมล์อัตโนมัติถึงผู้กรอกแบบฟอร์มและผู้ดูแลระบบได้ (5) ระบบปฏิทินกิจกรรม (Event Calendar) Front End • สามารถค้นหากิจกรรมตาม หัวข้อ วัน สถานที่ หน่วยงาน ได้ • แสดงผลกิจกรรมได้ทั้งรูปแบบปฏิทินรายเดือน ปฏิทินรายวัน รายการกิจกรรม • สามารถเลือกดูรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละวันได้ • แสดงกิจกรรมในแต่ละวันเป็นสีตามกลุ่มกิจกรรมที่กำหนด Back End • กำหนดกลุ่มกิจกรรมได้ • สร้างกลุ่มกิจกรรมได้ไม่จำกัด • กำหนดสีให้แต่ละกลุ่มกิจกรรมได้ • สร้างและจัดการรายการกิจกรรมได้ • กำหนดสิทธิผู้สามารถบันทึกข้อมูลปฏิทินกิจกรรมได้ • ใส่รูปภาพ แนบไฟล์เอกสารทั่วไป Word, Excel, PDF ได้ (6) ระบบภาพกิจกรรม (Gallery) Front End • แสดงรูปภาพตามกลุ่มที่กำหนดพร้อมชื่อและรายละเอียดภาพ • แสดงภาพแบบ Slide show ได้ Back End • กำหนดกลุ่มภาพได้อย่างน้อย 3 ระดับ • สามารถสร้างกลุ่มได้ไม่จำกัด • สามารถ Upload ภาพใส่เว็บไซต์ผ่านทาง Web Browser ได้ • สามารถ Upload ภาพได้ ทั้งแบบ ครั้งละ 1 ภาพ และ ครั้งละมากกว่า 1 ภาพ • กำหนดสิทธิผู้สามารถ Upload ภาพได้ • กำหนดขนาดไฟล์ภาพ (File size) ที่จะ Upload ได้ • กำหนดขนาดแสดงภาพ (กว้าง x ยาว) ได้ • สามารถใส่ชื่อภาพ รายละเอียด ได้ • กำหนดจำนวนกลุ่มที่แสดงต่อหน้าได้ • กำหนดจำนวนภาพที่จะแสดงต่อหน้าได้ • สามารถให้ดาวน์โหลดภาพในอัลบั้มทั้งหมดได้ (7) ระบบแสดงไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอ (Multimedia) ในลักษณะ streaming Front End • แสดงไฟล์ Multimedia อย่างน้อย ดังนี้ WMA, WMV, WAV, MP3, AVI, MPEG, FLV,MP4 โดยแบ่งตามกลุ่มที่กำหนดพร้อมชื่อและรายละเอียด • แสดงไฟล์ Multimedia ผ่าน embed code จาก YouTube โดยแบ่งตามกลุ่มที่กำหนดพร้อมชื่อและรายละเอียด Back End • กำหนด Category เพื่อแบ่งกลุ่มได้อย่างน้อย 3 ระดับ • สามารถสร้างกลุ่มได้ไม่จำกัด • สามารถ Upload ไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอ อย่างน้อยดังนี้ WMA, WMV, WAV, MP3, AVI, MPEG, FLV,MP4 ใส่เว็บไซต์ผ่านทาง Web Browser ได้ • สามารถใส่ embed code จาก Youtube ได้ • กำหนดสิทธิผู้สามารถ Upload ไฟล์ได้ • กำหนดขนาดไฟล์ (File size) ที่จะ Upload ได้ • กำหนดขนาดแสดงวิดีโอ (กว้าง x ยาว) ได้ • สามารถใส่ชื่อ รายละเอียด ได้ • กำหนดจำนวนไฟล์ ที่จะแสดงต่อหน้าได้ • กำหนดค่าเริ่มต้นการแสดงไฟล์ได้ • กำหนดอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ได้ (8) ระบบกระดานสนทนา (Web board) Front End • ผู้ใช้งานต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนจึงจะส่งข้อความได้ • แสดงรายการห้องสนทนาทั้งหมด • แสดงรายละเอียดของแต่ละห้องสนทนา เช่น จำนวนกระทู้ จำนวนคำตอบ จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน ชื่อผู้เขียน • แสดงกระทู้และ/หรือข้อความตอบกระทู้ล่าสุด • แจ้งลบข้อความไม่เหมาะสมถึงผู้ดูแลระบบและ/หรือผู้ดูแลประจำห้องสนทนาได้ • ใส่ข้อความด้วย Content editor หรือ Markdown Back End • กำหนดผู้มีสิทธิส่งข้อความสู่กระดานสนทนาได้ • กำหนดระดับผู้ใช้งานได้ • มีระบบป้องกัน Spambot • ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อความในกระดานสนทนาได้ เช่น แก้ไข ลบ ย้าย • กำหนดผู้ดูแลประจำห้องสนทนาได้ • ส่งอีเมล์อัตโนมัติแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสมถึงผู้ดูแลระบบและ/หรือผู้ดูแลประจำห้องสนทนาได้ • ประมวลผลข้อมูลจากกระดานสนทนารายการกระทู้ที่ผู้ดูแลห้องสนทนายังไม่ได้ตอบคำถามและพิมพ์เป็นรายงานได้ (9) ระบบแสดงความคิดเห็นในบทความ Front End • แสดงเนื้อหาบทความและความเห็นที่มีอยู่ • สมาชิกเท่านั้นที่สามารถใส่ความเห็นได้ และใส่ข้อความด้วย Content editor • แชร์บทความผ่าน Social Network ต่างๆ ได้ อาทิ Facebook หรือ twitter เป็นต้น • แจ้งลบข้อความไม่เหมาะสมถึงผู้ดูแลระบบและ/หรือเจ้าของบทความได้ Back End • มีระบบป้องกัน Spambot • ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อความได้ • กำหนดผู้ดูแลประจำบทความได้ • ส่งอีเมล์อัตโนมัติแจ้งลบข้อความไม่เหมาะสมถึงผู้ดูแลระบบและ/หรือเจ้าของบทความได้ (10) ระบบแบบสำรวจ (Poll) Front End • แสดงหัวข้อการ Vote • แสดงตัวเลือกการ Vote ทั้งแบบข้อความและรูปภาพ • แสดงสรุปผลการ Vote ในรูปแบบกราฟ Back End • สามารถเพิ่มหัวข้อคำถามคำตอบที่ใช้สำรวจได้ไม่จำกัด • กำหนดจำนวนการ Vote ต่อคนในแต่ละหัวข้อคำถามได้ • กำหนดตำแหน่งการแสดง Poll ได้ ทั้งที่เป็นหน้า Webpage และ/หรือหน้าบทความ • สรุปผล Vote ในรูปแบบตารางและกราฟ และจัดพิมพ์เป็นรายงานได้ (11) ระบบแบบสอบถาม (Questionnaire) Front End • ตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ Back End • ส่งอีเมล์อัตโนมัติถึงผู้กรอกตอบแบบสอบถามและผู้ดูแลระบบได้ • สร้างแบบสอบถามได้ไม่จำกัดจำนวน • กำหนดคำตอบได้หลายรูปแบบ และไม่จำกัดจำนวนคำตอบ • กำหนดผู้มีสิทธิสร้างแบบสอบถามได้ ทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน • จัดพิมพ์แบบฟอร์มของแบบสอบถาม โดยสร้างเป็น PDF ไฟล์ และสั่งพิมพ์ออกทาง เครื่องพิมพ์ได้ • จัดทำฐานข้อมูลผลตอบแบบสอบถาม • ดึงข้อมูลผลตอบจากแบบสอบถาม ออกจากฐานข้อมูล ให้อยู่ในรูป ไฟล์ excel • สามารถประมวลผล และพิมพ์ออกมาเป็นรายงานได้ (12) ระบบบริหารป้ายโฆษณา (Banner) Front End • แสดง Banner ในตำแหน่งที่กำหนด Back End • กำหนดกลุ่ม Banner ได้ • รองรับภาพอย่างน้อยดังนี้ JPEG ได้ • กำหนดขนาดของ Banner ได้ • กำหนดตำแหน่งที่จะวาง Banner ได้ • Banner แต่ละกลุ่ม สามารถกำหนดให้วางในตำแหน่งต่างกันได้ • กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ Banner ได้ • กำหนดจำนวน Banner ที่จะแสดงได้ • กำหนดลำดับความสำคัญของ Banner ได้ • แสดง Banner ในลักษณะเลื่อนวนรอบและกำหนดความเร็วในการเลื่อนได้ • สร้าง Link สำหรับ Banner ได้ • ประมวลผลสถิติการคลิก Banner เป็นรายวัน รายเดือน รายปี โดยมีข้อมูลแสดงอย่างน้อย ดังนี้ Unique IP, Unique Session (13) ระบบจัดการไฟล์ Front End • ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ Back End • สามารถนำเข้าไฟล์ประเภทต่าง ๆ ได้ อย่างน้อยดังนี้ DOC, XLS, PDF, JPG, GIF, WMA, WMV, WAV, MP3, AVI, MPEG, FLV,MP4 • มีระบบจัดการเอกสารไฟล์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บสามารถ Download ไฟล์ได้ • สามารถกำหนดขนาดไฟล์ (File size) ที่อนุญาตให้ upload เข้า Web Server ได้ (14) ระบบตอบรับอัตโนมัติทางอีเมล์ (Auto email) • อีเมล์ตอบรับการเป็นสมาชิกอัตโนมัติ • อีเมล์แจ้งรหัสผ่านใหม่ • อีเมล์แจ้งยืนยันการแก้ไขข้อมูลสมาชิก • อีเมล์ตอบรับการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ • อีเมล์แจ้งลบข้อความ • อีเมล์ตอบรับการสมัครร่วมกิจกรรม (15) ระบบค้นหาข้อมูล (Search) Front End • ค้นหาโดยตรงจากเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งหมด (Simple Search) • ค้นหาข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงโดยกำหนดเงื่อนไขในการค้นหา (Advance Search) เช่น ตามกลุ่มเนื้อหา ตามช่วงวันที่ ตามคำสำคัญ ตามผู้เขียน Back End • สามารถประมวลผลข้อมูลสถิติของคำและเงื่อนไขที่ถูกใช้ในการค้นหาบ่อย จำนวนครั้งของการค้นหา • จัดพิมพ์ออกเป็นรายงานได้ • สามารถค้นข้อมูลเรียงตามลำดับเวลา พ.ศ. เช่น ข้อมูลเรื่องภาษีเหล้า พ.ศ. 2550 (17) ระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Analytic) • ของผู้ใช้บริการ เช่น จำนวนครั้ง จำนวนหน้า ความสนใจ ระยะเวลา เป็นต้น • วิเคราะห์พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Behavior) ได้ (18) Web service ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ website ที่เกี่ยวข้อง • ในรูปแบบ XML, RSS อย่างน้อย ดังนี้ ปฏิทินกิจรรม, ข่าว, บทความ, แนะนำสื่อ (19) ส่วนล่างของเว็บไซต์ (Page Footer) • ทุกๆ หน้าจะต้องแสดงข้อมูลเมนูหลักในรูปแบบข้อความ • ข้อมูลติดต่อองค์กร สสส. อาทิ ชื่อองค์กร ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และแผนที่เชื่อมโยงกับ Google Map • เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ • การประกาศเว็บไซต์ได้ทำตามข้อกำหนด WCGA ระดับ AA • คำสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright) • การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer) • การประกาศนโยบาย ได้แก่ นโยบายเว็บไซต์ (Website Policy) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ (Website Security Policy) ส่วนที่ 3 ด้านการดูแลและปรับปรุงระบบ (Maintenance) - ผู้รับจ้างจะต้องสามารถให้คำปรึกษาแนะนำในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ - ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ (Hotline) คอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้ทุกวัน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้างและระยะเวลารับประกัน - ในกรณีที่เว็บไซต์ขัดข้องหรือมีปัญหา เมื่อ สสส. แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที และผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เว็บไซต์ www.thaihealth.or.th ทำงานได้อย่างถูกต้องตามปกติ ภายใน 4 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง - ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการดำเนินงานบำรุงเว็บไซต์ (Maintenance) ในอนาคตหลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี ของผลงานตามขอบเขตการดำเนินงาน โดยให้เสนอแผนงานและค่าใช้จ่ายแบบรายปี ทั้งนี้ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สงวนสิทธิ์ในการที่จะว่าจ้างให้ผู้รับจ้างดูแลตามที่เสนอหรือไม่ก็ได้ - ผู้รับจ้างต้องให้บริการด้านการบำรุงรักษาระบบและฐานข้อมูลที่ติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานในระบบที่รับผิดชอบ ให้รองรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการแก้ไขกรณีที่มีข้อผิดพลาดของโปรแกรมระบบรักษา ตลอดจนด้านความปลอดภัย - ผู้รับจ้างต้องดำเนินการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการดำเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงโปรแกรม สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของระบบและฐานข้อมูล ทั้งการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา พร้อมทั้งประเมินระยะเวลาการดำเนินงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ สำหรับการแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาด โดยต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด ปรับปรุงโปรแกรมให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดร่วมกัน - ผู้รับจ้างต้องดูแลระบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้ระบบได้ตลอดเวลา ในกรณีที่ระบบเกิดขัดข้อง จะต้องสามารถแก้ไขได้ทันทีหรือภายในระยะเวลาตามข้อตกลงระดับการให้บริการ หลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง และไม่เกิดความเสียหายหรือหยุดการทำงาน - ผู้รับจ้างต้องดูแลระบบทดสอบ (UAT) รวมถึงฐานข้อมูลทดสอบ เพื่อรองรับการทดสอบระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับจ้างนี้ - ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงาน การบำรุงรักษาระบบ และฐานข้อมูลทุก 3 เดือน - Source Code โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุง / พัฒนาระบบ และค่า Configuration ต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ หรือปรับปรุงพัฒนา ต้องมอบสิทธิการใช้งานให้กับทาง สสส. โดยจัดส่ง Source Code ในงวดสุดท้าย - ผู้ว่าจ้างกำหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) SLA 99.9% Uptime Guarantee อันมีความหมายว่า ข้อตกลงระดับการให้บริการ หรือ SLA ของระบบ หมายถึง Uptime Guarantee ของระบบ 99.9% โดยใน 100% ของ Uptime Guarantee ของระบบ นั้นหมายถึง 1 ปี (คิดที่ 525,600 นาที หรือ 43,800 นาทีต่อเดือน) ในทุกๆ 0.1% ของ Downtime มีค่าเท่ากับ 8,76 ชั่วโมงต่อปี ดังนั้น SLA Uptime Guarantee 99.9% หมายถึง ใน 1 ปี ยอมให้ระบบสามารถเกิด Downtime ได้ 8.76 ชั่วดมง ทั้งนี้หาก SLA ไม่ถึงเกณฑ์ 99.9% บริษัทจะทำการชดเชยด้วยการเพิ่มจำนวนวันในการให้บริการ โดยขยายช่วงเวลานับจากวันหมดอายุเดิมของสัญญาบริการ โดยมีอัตราการเพิ่มวันและกำหนดระยะเวลาที่ชดเชย ถ้าหาก Uptime น้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามสัดส่วน ดังนี้ เปอร์เซ็นต์การทำงาน (Uptime Percentage) จำนวนวันของบริการที่เพิ่มขึ้นให้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของบริการ (Days of Service added to the end of the Service term). น้อยกว่า 99.9% ถึง 99.0%; 3 วัน. น้อยกว่า 99.0% ถึง 95.0%; 7 วัน. น้อยกว่า 95.0%; 15 วัน. หมายเหตุ : ข้อยกเว้นของ SLA ของข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA ของระบบจะครอบคลุมเฉพาะในส่วนของบริการที่รับผิดชอบโดย ผู้รับจ้าง เท่านั้น และจะไม่มีผลกับ “สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม” ของข้อตกลง หรือ ปัญหาที่มีสาเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม หรือทั้งสองอย่าง (ไม่อยู่ในการควบคุมของระบบ) และจะไม่นับรวมเวลาเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ - Downtime ที่เกิดจากแผนการบำรุงรักษาระบบ หรือ การปรับปรุงระบบ (System Maintenance) ที่มีการแจ้งแผนกำหนดเวลาที่แน่นอนล่วงหน้า โดยจะดำเนินการในช่วงเวลาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานน้อยที่สุด - Downtime ที่เกิดจากผู้ให้บริการ cloud - Downtime ที่เกิดจากการร้องขอให้ดำเนินการของ สสส. - Downtime อันเกิดจากความผิดพลาดของระบบหลักของศูนย์ข้อมูล (IDC) หรือระบบการสื่อสารของประเทศ - ผู้ว่าจ้าง กำหนดระดับความสำคัญและผลกระทบของปัญหาต่อการใช้งาน (Severity Level) ดังนี้ ลำดับความสำคัญ; รายละเอียด. 1. Critical Service Outage; ระบบหยุดทำงาน หรือระบบงานไม่สามารถทำงานได้ ระบบการทำงานขัดข้อง ส่งผลกระทบกับผู้ใช้บริการโดยรวมของทั้งหมด (กระทบต่อผู้ใช้งานมากกว่า 50% ของระบบ). 2. Major Functionality; องค์ประกอบสำคัญของระบบเกิดความบกพร่องส่งผลกระทบต่อการใช้งานบางฟังก์ชั่น ระบบยังใช้ได้อยู่แต่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้บริการเป็นบางกลุ่ม (กระทบต่อผู้ใช้งานน้อยกว่า 50% ของระบบ). 3. Minor Functionality; องค์ประกอบที่บางส่วนของระบบเกิดการขัดข้อง ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบางฟังก์ชั่นการใช้งาน ส่งผลกระทบเป็นรายบุคคล โดยส่วนงานอื่นๆ ของบุคคลอื่นยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ. 4. General Usage Questions; ปัญหาการใช้งานทั่วไป (Support Request) คำแนะนำในการใช้งาน. และ ผู้ว่าจ้าง กำหนดระยะเวลาการตอบสนอง (Initial Response Target Times) ดังนี้ ลำดับความสำคัญ / Severity Level ระยะเวลาการตอบสนอง / Response Target Times. 1. Critical Service Outage; 30 นาที. 2. Major Functionality; 1 ชั่วโมง. 3. Minor Functionality; 4 ชั่วโมง. 4. General Usage Questions; 8 ชั่วโมง. ระยะเวลาการตอบสนอง (Initial Response Target Times) หมายถึง ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ Helpdesk ของบริษัทได้รับรู้ปัญหา และทำการแก้ไข ส่วนที่ 4 การฝึกอบรม/ให้คำปรึกษา ผู้รับจ้างจะต้องฝึกอบรมการใช้งานแก่บุคลากร สสส. และให้คำปรึกษาแก่ผู้ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ดูเนื้อหาเว็บไซต์ (Web Content) และ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ (Webmaster) ประมาณ 15 คน ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและเสนอแผนการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ซึ่งระบุระยะเวลาวิธีการ เนื้อหาหลักสูตร ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้ สสส. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยจะต้องจัดฝึกอบรม ณ สถานที่ของ สสส. หรือสถานที่อื่นที่ สสส. เห็นชอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (สสส. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของสถานที่จัดอบรมและอาหารว่าง) ส่วนคู่มือ ให้ผู้รับจ้างส่งมอบในรูปแบบ CD-ROM จำนวน 2 ชุด |
| 6. | ระยะเวลาการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ระยะเวลาดำเนินงานภายใน 365 วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือสัญญา  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน  นับถัดจากวันที่  นับตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | การส่งมอบงาน และงวดงานงวดเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  (1) เป็นการส่งมอบเป็นคราวๆ ไป โดยมีราคาต่อหน่วยคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และจ่ายได้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในสัญญา  (2) เป็นการส่งมอบเป็นคราวๆ ไป โดยมีราคาต่อหน่วยไม่คงที่ ไม่จำกัดปริมาณ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และจ่ายได้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในสัญญา  (3) แบ่งการส่งมอบ และแบ่งการชำระเงิน ออกเป็นงวด จำนวน……………..งวด ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งวดที่ | งาน/พัสดุ ที่ต้องส่งมอบ |  | จำนวน | หน่วยนับ |  | ส่งมอบ ภายใน (วัน) |  | งวดเงิน |
|  | 1 | - ผู้รับจ้างจัดทำแผนดำเนินงานพร้อมทั้งรายละเอียดของคณะทำงานผู้รับผิดชอบในโครงการให้ สสส. อย่างชัดเจน - รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement Analysis) รวมทั้งการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) |  | 1 1 | ชิ้น ชิ้น |  |  |  | 20% |
|  | 2 | - รายงานสรุปผลการพัฒนาระบบ (Programming/Development) และการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ รวมถึงการวิเคราะห์และออกแบบระบบเสร็จสิ้น - สรุปผลการดำเนินงานพร้อมจัดทำคู่มือระบบปฏิบัติการเว็บไซต์ - จัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์และฐานข้อมูล - จัดทำ Source Code ลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Trump drive |  | 1 1 1 1 | ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น |  | 150 |  | 40% |
|  | 3 | (1) ฝึกอบรมการใช้งานแก่บุคลากร สสส. และให้คำปรึกษาแก่ผู้ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ดูเนื้อหาเว็บไซต์ (Web Content) และ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ (Webmaster) ประมาณ 15 คน นับจากวันที่ระบบสมบูรณ์ |  | 1 | ครั้ง |  | 60 |  | 40% |
| 8. | ต้องการระบุสถานที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินงานหรือไม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  ไม่ระบุ  ระบุสถานที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | สถานที่ส่งมอบพัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  ฝ่าย สื่อสารองค์กร ชั้น6 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120  ที่อยู่อื่น โปรดระบุ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **การจ่ายเงินล่วงหน้า |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  มี  ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | การหักเงินประกันผลงาน (ยกเว้นการจ้างที่ปรึกษาต้องหักเงินประกันผลงานทุกงวด) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  มี ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | การรับประกันความชำรุดบกพร่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบพัสดุ (2) ระยะเวลาให้แก้ไข ซ่อมแซมให้ดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับงานนี้จำนวน 3,450,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,450,000 บาท รายละเอียดการคำนวณราคากลางตามเอกสารแนบ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **หลักเกณฑ์การพิจารณา |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  (1) ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด  (2) ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา |  |  |  |  | น้ำหนัก |  | คะแนนเต็ม 100 คะแนน |  |
|  | - ราคาที่เสนอ |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | - ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ที่เป็นประโยชน์กับสำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 เทคนิค และการนำเสนอ ได้แก่ การสื่อให้เห็นรแนวความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคนิคด้านการออกแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีในการพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ เทคนิควิธีในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การเชื่อมโยงข้อมูล การป้องกันความมั่นคง ความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์ ความยืดหยุ่นในการพัฒนา การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ รวมถึงระบบต่างๆ ได้ โดยต้องสามารถปรับปรุงต่อยอดได้ในอนาคต |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 2.2 ผลงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีความสอดคล้อง หรือมีทิศทางที่ใกล้เคียงกับที่ระบุในสัญญา ขอบเขตของงานจ้าง โดยเสนอตัวอย่างผลงานในรูปแบบที่เห็นได้เชิงประจักษ์ ภาพลักษณ์ คุณสมบัติ และระบุผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการที่เป็นผลงานนั้น |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 2.3 สิทธิพิเศษที่ สสส. จะได้รับนอกเหนือจากสัญญา หรือข้อเสนออื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์กับ สสส. |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | รวมคะแนน |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 16. | การวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กรณีงบประมาณไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)  ต้องการให้มีการวิจารณ์หรือเสนอแนะ  ไม่ต้องการให้มีการวิจารณ์หรือเสนอแนะ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | **วิธีการขอรับเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  จำหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดละ บาท  ให้เอกสารเอกสารประกวดึราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารการซื้อ/จ้าง หรือระยะเวลาการเชิญชวนให้เสนอราคา |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วงเงินงบประมาณ ในการขอซื้อ/จ้าง |  | ระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารการซื้อ/จ้าง |  |  |  |  |  |  |
|  | เกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท |  |  5 วันทำการ  ต้องการเผยแพร่มากกว่า 5 วันทำการ ระบุจำนวน 20 วันทำการ |  |  |  |  |  |  |
|  | เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท |  |  10 วันทำการ  ต้องการเผยแพร่มากกว่า 10 วันทำการ ระบุจำนวน วันทำการ |  |  |  |  |  |  |
|  | เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท |  |  12 วันทำการ  ต้องการเผยแพร่มากกว่า 12 วันทำการ ระบุจำนวน วันทำการ |  |  |  |  |  |  |
|  | เกิน 50 ล้านบาท ขึ้นไป |  |  20 วันทำการ  ต้องการเผยแพร่มากกว่า 20 วันทำการ ระบุจำนวน วันทำการ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | วิธีการเสนอราคา |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  แบบทั่วไป (เสนอราคาพร้อมข้อเสนอเทคนิคพร้อมกัน) พิจารณาเทคนิคและราคาพร้อมกัน  แบบ 2 ซอง (เสนอราคา และข้อเสนอเทคนิค แยกซองกัน) พิจารณาเทคนิคก่อน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | **วิธีการพิจารณา |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ราคารวม  ราคาต่อรายการ  ราคาต่อหน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | กรณีพิจารณาราคาต่อรายการ ระบุจำนวนรายการพร้อมจำนวนงบประมาณต่อรายการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ข้อมูลรายการ |  |  |  |  |  | งบประมาณ ต่อรายการ (บาท) |  |  |
|  | รายการที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รายการที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ต้องการให้ผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังวันสิ้นสุดการเสนอราคาหรือไม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ไม่ต้องการ  ต้องการ (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | เงื่อนไขการเสนอราคา |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว ยกเว้นในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย สามารถเสนอราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | หลักระกันการเสนอราคา (เฉพาะวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวงเงินงบประมาณในการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง เกินกว่า 5,000,000 บาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอราคา หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง สำนักงานจึงกำหนดหลักประกันการเสนอราคา สำหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีวงเงินงบประมาณในการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง เกินกว่า 5,000,000 บาท ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ - แคชเชียร์เช็ค ซึ่งลงวันที่ที่แคชเชียร์เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ - หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด - พันธบัตรรัฐบาลไทย - หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานำหลักประกันการเสนอราคาตาม (1) (3) หรือ (4) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ในวันเสนอราคา และให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยจะต้องดำเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคาเว้นแต่ไม่อาจดำเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากำหนดมากกว่า 1 วัน ได้แต่จำนวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  30 วัน  45 วัน  60 วัน  วัน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | กำหนดวันทำสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้มาทำสัญญา |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  7 วัน 15 วัน  วัน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูล และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายอำนวยการ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 e-mail : purchase@thaihealth.or.th สาธารณะชนต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน

- ( นางสาววาสนา แสงสุข ); - ( นางสาวชลธิดา ภู่ระหงษ์ ); - ( นางสาวสรัญพัทธ์ วชิรเสรีชัย ). - ประธานกรรมการ; - กรรมการ; - กรรมการและเลขานุการ. - วันที่ 24 มีนาคม 2564.

- คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับหัวข้อที่มี **

- ตาม TOR ข้อ 4.11

- **ต้องการให้ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานหรือไม่

 ต้องการ  ไม่ต้องการ

- ให้เลือก  ไม่ต้องการ เนื่องจาก สำนักงานไม่มีการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขายผู้รับจ้างของสำนักงาน ดังนั้น ไม่ต้องการให้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน

- ตาม TOR ข้อ 4.12 “ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาซื้อ/จ้าง”

- ต้องการให้มีผลงานหรือไม่  ต้องการ    ไม่ต้องการ

- กำหนดจำนวน 1 ผลงานเท่านั้น ในการพิจารณา
และแต่ละผลงานต้องมีมูลค่าไม่เกิน (50%) ของงบประมาณในการขอซื้อ/จ้าง เป็นจำนวนเงิน……………………บาท (…………………………………………….) ผลงาน 
ต้องมีอายุไม่เกิน…….ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา 
จำนวนผลงานและอายุผลงานไม่ควรระบุจำนวนปีในข้อกำหนดคุณสมบัติ หากต้องการระบุให้ระบุในหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อ 15 เพื่อพิจารณาให้คะแนนลดหลั่นกันไปตามเกณฑ์การพิจารณา

- ***การกำหนดเงื่อนไขในข้อนี้ต้องไม่มีเจตนาในการกีดกันผู้เสนอราคา***

- ตาม TOR ข้อ 4.13 “สำเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาซื้อ/จ้าง”

- ต้องการให้มีผลงานหรือไม่  ต้องการ    ไม่ต้องการ

- กำหนดจำนวน 1 ผลงานเท่านั้น ในการพิจารณา
และแต่ละผลงานต้องมีมูลค่าไม่เกิน (50%) ของงบประมาณในการขอซื้อ/จ้าง เป็นจำนวนเงิน……………………บาท (…………………………………………….) ผลงาน 
จำนวนผลงานและอายุผลงานไม่ควรระบุจำนวนปีในข้อกำหนดคุณสมบัติ หากต้องการระบุให้ระบุในหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อ 15 เพื่อพิจารณาให้คะแนนลดหลั่นกันไปตามเกณฑ์การพิจารณา
***การกำหนดเงื่อนไขในข้อนี้ต้องไม่มีเจตนาในการกีดกันผู้เสนอราคา***

- ตาม TOR ข้อ 10 “การจ่ายเงินล่วงหน้า”

- การจ่ายเงินล่วงหน้าตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 89 การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทํามิได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการ ทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- (1) 	การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อ หรือราคาจ้าง

- (2) 	การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ ซึ่งต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่น ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรง ในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไข ที่ผู้ขายกําหนด แล้วแต่กรณี

- (3) 	การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเร็จรูป ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับ เป็นสมาชิกเพื่อการใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยอาศัยระบบ เครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

- (4) 	การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง นอกจากกรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง แต่ทั้งนี้ จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย

- ตาม TOR ข้อ 15 “หลักเกณฑ์การพิจารณา” ในตาราง ข้อ 15

- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 ไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องพิจารณาเกณฑ์ราคากี่ % แต่อย่างน้อยให้เลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับ เกณฑ์ราคา และต้องกําหนดน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากไม่อาจเลือกใช้ เกณฑ์อื่นประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้ง การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์

- ตาม TOR ข้อ 17 “การจำหน่ายเอกสาร”

- ในกรณีที่มีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ จัดทําเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา

- ตาม TOR ข้อ 20 “วิธีการพิจารณา”

  - การพิจารณาจากราคารวม

- คือ พิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นก้อนเดียวทั้งโครงการ และคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาได้เพียงรายเดียว

  - การพิจารณาจากราคาต่อรายการ

    - หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ/งาน ต้องระบุจำนวนรายการให้ชัดเจนว่ามีทั้งหมดกี่รายการ และแต่ละรายการใช้งบประมาณรายการละเท่าไหร่ ตามตารางใน TOR ข้อ 21

    - ผู้เสนอราคาสามารถเลือกเสนอราคารายการใดรายการหนึ่ง หรือทุกรายการก็ได้ และกรณีที่วงเงินงบประมาณรวมของรายการที่ยื่นเสนอราคาทั้งหมดรวมกันเกิน 5 ล้านบาท ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคา 5% ของวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น (ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน TOR ข้อ 24)

    - ผู้ชนะการเสนอราคามีได้มากกว่า 1 ราย ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการที่หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ/งาน ได้กำหนดไว้ เช่น โครงการ A มีการพิจารณา จำนวน 5 รายการ ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมีได้สูงสุด จำนวน 5 ราย เป็นต้น

  - การพิจารณาจากราคาต่อหน่วย

    - ใช้สำหรับพัสดุประเภทราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

    - ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาครบทุกรายการ และต้องแสดงราคาต่อหน่วยด้วย

    - ผู้ชนะการเสนอราคามีได้เพียง 1 ราย